龙陵石斛系列产品研发及加工建设项目生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称   龙陵石斛系列产品研发及加工建设项目

项 目 编 号

建 设 地 点         云南省保山市龙陵县境内

验 收   单  位       云南品斛堂生物科技有限公司

2018 年 4 月 27 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 龙陵石斛系列产品研发及加工建设项目 | 行业 类别 | 加工销售 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资人） | 云南品斛堂生物科技有限公司 | 项目性质 | 建设类 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 龙陵县水务局、龙水许可〔2014〕2号 2014年4月22日 |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | ――― |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | ――― |
| 项目建设起止时间 | 2014年8月17日开工，2016年5月20日竣工 |
| 水土保持方案编单制位 | 龙陵县水利水电勘测设计队 |
| 水土保持初步设计单位 | ――― |
| 水土保持监测单位 | 云南兴禹生态环境建设有限责任公司 |
| 水土保持施工单位 | 云南耀祥建筑工程有限公司 |
| 水土保持监理单位 | 云南建宇建设咨询监理有限公司 |
| 水土保持设施验收报告编制单位 | 昆明天杲环境咨询有限公司 |

二、验收意见

根据《中华人民共和国水土保持法》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号），云南品斛堂生物科技有限公司于2018年4月27日在龙陵县主持召开了龙陵石斛系列产品研发及加工建设项目水土保持设施竣工验收会议。参加验收会议的有验收报告编制单位昆明天杲环境咨询有限公司、水土保持方案编制单位龙陵县水利水电勘测设计队、施工单位云南耀祥建筑工程有限公司、监理单位云南建宇建设咨询监理有限公司、监测单位云南兴禹生态环境建设有限责任公司的代表共9人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收组及与会代表查看了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设单位关于水土保持方案实施情况的汇报，以及方案编制单位、施工单位、监理单位、监测单位和验收报告编制单位关于水土保持方案编制、施工、监理、监测和水土保持设施实施及运行情况的汇报，经讨论，形成验收意见如下： （一）项目概况 本项目由建筑物区、景观水景区、绿化用地区、道路及广场区等四个分区组成，项目建设总计占地面积4.52hm2，其中，建筑物区1.31hm2，景观水景区0.08hm2，绿化用地区2.07hm2，道路及广场区1.06hm2。 一、建筑物区 建筑物区占地面积1.31hm2，主要建设成品仓库1、成品仓库2、成品仓库3、药材提取间、GMP灌装间、包装物料库、精片预留间、研发中心、营销中心1、营销中心2、办公楼、石斛文化体验中心、职工宿舍、食堂、室外水泵房等，总建筑面积19534.05m2，其中地上建筑面积18089.25m2，地下建筑面积1444.8m2（含蓄水池341.72m2），建筑密度28.98%，容积率0.40。 二、道路及广场区 道路及广场区占地1.06hm2，包括项目建设区内车行道、人行道、广场、停车场等，其中车行道、人行道、广场均采用混凝土进行硬化处理，停车场铺设植草砖。 三、景观水景区 景观水景区主要是景观水池，占地面积0.08hm2。 四、绿化用地区 实际建设中本项目总计绿化面积2.07hm2，主要为场地内建筑物四周空地，活动场地、道路之间空地、挡墙上游边坡以及小山头石斛种植资源库重点绿化。实际实施中对绿化带内的植物配置统一考虑，植物搭配丰富，在保证美化环境的同时，亦能够起到遮荫，防尘，护绿的作用。配以三角梅、桂花树、温馨果树等，皆为长年绿植物，有效的将边坡、挡墙防护美化起来；道路两边以香樟、桂花、女贞、满天星等植物作绿化，种植效果非常好；小山头是作为石斛种植资源库打造绿化，内设小亭一座，整个山头按原地貌无挖方，将来成为石斛观赏、休闲游览之地。 本工程于2014年8月17日开工，于2016年5月9日完工，总工期21个月。 （二）水土保持方案批复情况 2014年4月22日，龙陵县水务局以“龙水许可〔2014〕2号”文对水土保持方案进行了批复。批复的水土流失防治责任范围为4.94hm2，扰动地表面积4.50hm2，水土保持总投资530.83万元。 （三）水土保持初步设计或施工图设计情况 本工程施工图设计由主体设计单位负责，未进行水保方案初步设计及施工图设计等。 （四）水土保持监测情况 2014年6月5日委托云南兴禹生态环境建设有限责任公司开展项目水土保持监测工作，监测单位在接到任务后于2014年8月初成立了项目监测组，组织水工、水土保持、植物等专业技术人员通过12次现场监测，取得了相关的监测数据，经处理后于2018年3月完成了《龙陵石斛系列产品研发及加工建设项目水土保持监测总结报告》。 经核定，在工程建设及试运行过程中，未引起大面积严重水土流失，水土保持措施基本完好，发挥了防治水土流失的作用。通过对项目区水土流失防治效果评价，六项指标均达到水土保持防治一级标准。 （五）验收报告编制情况和主要结论 验收报告编制单位通过对监测数据及现场水土保持措施运行情况进行全面评估后于2018年3月完成了《龙陵石斛系列产品研发及加工建设项目水土保持设施验收报告》。 建设单位在工程建设过程中，水土保持审批手续齐备，管理组织机构完善，制度建设及档案管理规范。工程现已建设完毕，水土保持措施总体布局为工程措施、植物措施、临时防护措施与管理措施相结合，形成完整的防护体系。 实际实施了主体工程计列的水土保持工程有：浆砌石排水沟2114m，植草砖铺砌1185m2，绿化2.07hm2；方案新增的水土保持措施有：表土剥离6810m3，彩钢瓦临时围栏473m，砂土袋拦挡220m3，土工布覆盖1825m2，临时土质排水沟挖方495.5m3，塑料薄膜覆盖200m2。 经核定工程实际建设中完成的水土保持总投资为619.95万元，完成的水土保持总投资满足项目建设区水土流失防治的实际需要。 通过一系列水土保持措施的实施，项目水土保持防治效果明显：项目建设防治责任范围内扰动土地整治率达到98.89%，水土流失总治理度达到99.52%，拦渣率达到98.50%，土壤流失控制比达到1.46，林草植被恢复率达到99.52%，林草覆盖率达到45.58%，六项指标均能达到防治目标值，达到验收条件。 （六）验收结论 本项目实施过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。 （七）后续管护要求： （1）加强运行期水土保持设施的维护管理，确保其功能正常发挥。