生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称  麒麟区珠街青龙金脑子永业采石场

项 目 编 号

建 设 地 点  曲靖市麒麟区珠街乡青龙村委会

验 收   单  位  麒麟区珠街青龙金脑子永业采石场

2018 年 8 月 20 日

# 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 麒麟区珠街青龙金脑子永业采石场 | 行业类别 | 采石场 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资人） | 麒麟区珠街青龙金脑子永业采石场 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 麒麟区水务局 麒区水复〔2011〕24号 2011年12月30日 |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | / |
| 水土保持初步设计批复机关、文号和时间 | / |
| 项目建设起止时间 | 主体工程：2011年7月—2011年12月； 水保措施：018年3月—2018年6月。 |
| 水土保持方案编制单位 | 沾益县水利水电勘察设计研究所 |
| 水土保持初步设计单位 | / |
| 水土保持监测单位 | 麒麟区珠街青龙金脑子永业采石场 |
| 水土保持施工单位 | 麒麟区珠街青龙金脑子永业采石场 |
| 水土保持监理单位 | 重庆千牛工程监理咨询有限公司 |
| 水土保持设施验收报告编写单位 | 云南鼎森矿业信息咨询服务有限公司 |

# 二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）及《云南省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收文件的通知》（云水保〔2017〕97号）的相关规定，麒麟区珠街青龙金脑子永业采石场于2018年8月20日在麒麟区珠街青龙金脑子永业采石场会议室主持召开了麒麟区珠街青龙金脑子永业采石场水土保持设施验收会议。参加会议的有方案编制单位沾益县水利水电勘察设计研究所，施工及监测单位麒麟区珠街青龙金脑子永业采石场，监理单位重庆千牛工程监理咨询有限公司等代表共8人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收会议前，建设单位于2018年7月自行开展了水土保持监测工作，并于2018年8月编制完成了该项目的《水土保持监测总结报告》。2018年8月委托云南鼎森矿业信息咨询服务有限公司编制了《麒麟区珠街青龙金脑子永业采石场水土保持设施验收报告》。上述报告为此次验收提供了重要的技术依据。建设单位和各参建单位对水土保持设施进行了自查初验， 验收组及与会代表实地查看了工程现场的水土保持措施实施情况，查阅了技术资料，听取了各参建单位关于水土保持工作情况的汇报。经质询、讨论和认真研究，形成验收意见如下： （一）项目概况 永业采石场位于曲靖市城中心约67°方向，直距约16km处，行政区划属曲靖市麒麟区珠街乡青龙村委会管辖。矿区范围地理坐标（极值）：东经103°56′18″~103°56′29″，北纬25°32′49″~25°33′08″。矿区有简易公路约5km与曲靖~珠街公路相连，运距至曲靖市城区22km，交通极为方便。 矿山于2011年取得采矿许可证，采矿许可证证号C5303022011027130106131），有效期限2011年2月至2014年2月。生产规模为15.0万m3/a，矿区由4个拐点圈定，批准面积0.1015km2，批准开采标高为2230-2120m，由于办理采矿许可证之前未实地核查矿区范围，导致开采范围与矿区范围不一致，生产规模设计为15.0万m3/a（39万t/a）。根据矿体的开采技术条件，选用山坡露天台阶、汽车运输方式进行开采。设计服务年限为20年。 本工程基建时间与设计基本一致，为2011年7月—2011年12月，工期为6个月。根据现场调查和主体工程竣工资料，本项目水土保持设施实际施工总工期为4个月，水保措施于2018年3月开工，于2018年6月建成。永业采石场总投资为788.23万元，其中土建投资为425万元，项目建设资金筹措由建设单位自筹和银行贷款解决。 （二）水土保持方案批复情况 2011年12月，曲靖市麒麟区珠街青龙金脑子永业采石场委托沾益县水利水电勘察设计研究所编制了《曲靖市麒麟区珠街青龙金脑子永业采石场水土保持方案可行性研究报告书》，于2011年12月30取得了《曲靖市麒麟区珠街青龙金脑子永业采石场水土保持方案可行性研究报告书的批复》（麒区水复〔2011〕24号）。 （三）水土保持监测情况 2017年7月,建设单位麒麟区珠街青龙金脑子永业采石场自行承担了本项目水土保持监测工作，工程建设期间，监测单位共开展了2次现场监测工作，布设了5个调查监测点位。施工期间没有出现过重大水土流失事件，并最终于2018年8月底编制完成了《麒麟区珠街青龙金脑子永业采石场水土保持监测总结报告》，监测单位得出结论：本工程各项水土保持措施实施后，工程建设造成的各水土流失区域均得到有效治理和改善，工程施工过程中未产生明显的水土流失危害，已实施的水土保持设施运行正常，六项指标均达到了水土保持方案确定的水土流失防治目标。 （四）验收报告编制情况 2018年7月，建设单位委托云南鼎森矿业信息咨询服务有限公司承担了该项目的水土保持设施验收报告编制工作。云南鼎森矿业信息咨询服务有限公司通过查阅项目水保方案，施工、监理竣工决算资料、水土保持监测总结报告等资料，于2018年8月初编制完成了《麒麟区珠街青龙金脑子永业采石场水土保持设施验收报告》。 （五）主要结论 ①、实际发生的水土流失防治责任范围面积为3.49hm2，其中项目建设区1.97hm2（露天采场区0.48hm2，工业场地区0.85hm2，办公生活及辅助设施区0.08hm2，排土场区0.30hm2，矿山道路区0.26hm2），直接影响区0.52hm2。 ②、截止2018年7月，本工程基建期间已产生的土石方开挖总量为4.03万m3，场地回填1.94万m3，产生弃渣2.09万m3，集中堆放在弃渣场内。 ③、项目建设过程中实施的水土保持措施有：浆砌石挡墙256m、浆砌石排水沟208m、砖砌排水沟354m，砖砌沉砂池1座；植被恢复0.56hm2，穴状整地992个、种植圆柏992株、撒播草60kg。 ④、本工程基建期水土保持实际完成总投资53.78万元，其中工程措施投资36.97万元，植物措施投资2.84万元，独立费用11万元，预备费1.5万元，水土保持设施补偿费1.47万元。 ⑤、项目区内扰动土地整治率为95.07%，水土流失总治理度为88.45%，拦渣率为96%，土壤流失控制比为1.00，林草植被恢复率为97%，林草覆盖率为29.44%。本工程六项指标均达到建设生产类一级防治标准。本工程工程措施及植物措施较为完善，对防治水土流失起到了重要的作用。 （五）验收结果 验收组认为：建设单位依法编报了水土保持方案，基本落实了水土保持方案及批复文件确定的防治措施，完成了水土流失防治和治理任务；建成的水土保持设施质量合格，水土流失防治指标基本达到了水土保持方案确定的目标值，有效控制了项目区的水土流失；开展了水土保持监理、监测工作；运行期的管理维护责任落实，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。 （六）后续管护及要求 验收组要求下阶段需做好以下水土保持工作： （1）定期对水土保持措施进行巡查，确保其安全运行； （2）加强植物措施的补植补种以及后期管护工作； （3）听取当地水行政主管部门对水土保持工作的建议，不断完善水土保持措施。 组 长： 2018年8月20日

# 三、验收组成员签字表

| 分 工 | 姓 名 | 单位（全称） | 职务/职称 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 |  | 麒麟区珠街青龙金脑子永业采石场 |  |  | 建设单位 |
| 成 员 |  | 麒麟区珠街青龙金脑子永业采石场 |  |  |  |
|  |  | 麒麟区水务局 |  |  | 水行政主管部门 |
|  |  | 麒麟区水务局 |  |  |  |
|  |  | 云南鼎森矿业信息咨询服务有限公司 |  |  | 验收报告编制单位 |
|  |  | 云南鼎森矿业信息咨询服务有限公司 |  |  |  |
|  |  | 麟区珠街青龙金脑子永业采石场 |  |  | 监测单位 |
|  |  | 重庆千牛工程监理咨询有限公司 |  |  | 监理单位 |
|  |  | 沾益县水利水电勘察设计研究所 |  |  | 水土保持方案编制单位 |
|  |  | 麟区珠街青龙金脑子永业采石场 |  |  | 施工单位 |